TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)
Sistema de Gestão de Estacionamento

Resumo do Documento

Este documento formaliza a autorização e o escopo inicial do projeto “Sistema de Gestão de Estacionamento”. Ele descreve os objetivos, justificativa, entregas principais, partes interessadas, riscos, premissas e critérios de sucesso, conforme dados levantados em entrevistas, reuniões, brainstorming e observações.

Justificativa

O estacionamento opera atualmente com processos manuais e suscetíveis a erros, resultando em superlotação, má distribuição de vagas, danos aos veículos, evasão de pagamentos e baixa eficiência operacional. A implantação de um sistema automatizado permitirá controle preciso de vagas, registros confiáveis, cálculo automático de tarifas e relatórios para tomada de decisão. A proposta de self-parking foi analisada, mas está fora do escopo atual.

Objetivos SMART

Específico: Desenvolver um sistema capaz de automatizar o controle de vagas, registrar entrada/saída e gerenciar pagamentos.

Mensurável: Reduzir erros de registro em 95% e diminuir em 40% o tempo de atendimento.

Atingível: Desenvolvido pela equipe com requisitos validados com o cliente.

Relevante: Melhora a operação, reduz prejuízos e aumenta a eficiência.

Temporal: Entrega final até novembro/dezembro de 2025.

Requisitos de Alto Nível

Controle de vagas em tempo real; registro de entrada/saída manual com possibilidade futura de LPR; cálculo automático do valor com regras de permanência; emissão de comprovantes físicos e digitais; múltiplos meios de pagamento; relatórios de faturamento, fluxo e tempo médio; alertas de superlotação; níveis de acesso por função; histórico de auditoria; possibilidade futura de sensores e cancelas.

Premissas

Infraestrutura mínima disponível; cliente acessível para validações; equipe seguirá metodologias da disciplina; integrações avançadas podem ficar para fases futuras.

Restrições

Projeto acadêmico; treinamento simples e rápido; prazo determinado pelo calendário da instituição; self-parking excluído da fase atual.

Escopo Preliminar

- Módulo de Controle de Vagas: Painel visual (dashboard) para monitoramento em tempo real do status das vagas (livres, ocupadas).

- Módulo de Registro de Entrada e Saída: Funcionalidade para registrar a placa do veículo, data e hora de entrada e saída, possivelmente com integração a câmeras de reconhecimento de placas (LPR).

- Módulo de Pagamento: Sistema de caixa para calcular o valor devido com base no tempo de permanência, processar pagamentos (dinheiro, cartão de crédito/débito, PIX) e emitir comprovantes.

- Módulo de Relatórios: Ferramenta para gerar relatórios de faturamento diário/mensal, fluxo de veículos e tempo médio de permanência.

- Módulo de Controle de Acesso: Sistema de login com diferentes níveis de permissão para operadores e administradores.

Riscos Iniciais

- Atraso na entrega de hardware: Possíveis atrasos na aquisição de computadores, impressoras ou máquinas de cartão podem impactar o cronograma de implantação.

- Integração com sistemas de terceiros: Dificuldades na integração com gateways de pagamento ou sistemas de câmeras podem causar atrasos e exigir desenvolvimento adicional.

- Resistência à mudança por parte dos funcionários: Os operadores podem ter dificuldade em se adaptar ao novo sistema, exigindo treinamento adicional e gestão de mudança.

- Instabilidade da infraestrutura local: Falhas na conexão de internet ou fornecimento de energia no estacionamento podem deixar o sistema inoperante.

Cronograma de Marcos Principais

O projeto será executado ao longo de 4 meses, com as seguintes metas principais:

- Mês 1 (Setembro/2025): Conclusão do levantamento detalhado de requisitos e aprovação do design da interface.

- Mês 2 (Outubro/2025): Entrega dos módulos de Controle de Vagas e Registro de Entrada/Saída para testes iniciais.

- Mês 3 (Novembro/2025): Conclusão do desenvolvimento dos módulos de Pagamento e Relatórios. Início dos testes integrados.

- Mês 4 (Dezembro/2025): Implantação do sistema no ambiente do cliente, treinamento dos operadores e início da operação assistida.

Stakeholders

Proprietário do estacionamento; equipe do projeto; operadores e manobristas; clientes; professor/cliente acadêmico.

Gerente do Projeto

Gerente do Projeto: Junior Freitas

Responsável por gerenciar equipe, cronograma e entregas.

Critérios de Sucesso

Redução de 40% no tempo de atendimento; redução de 95% nos erros; relatórios funcionando; aceite do cliente; protótipo completo; documentação coerente.